云卫办医发〔2020〕76号

云南省卫生健康委办公室关于开展医疗废物在线监管信息平台建设有关工作的通知

各州、市卫生健康委，委所属和联系有关单位：

为贯彻落实《国家卫生健康委 生态环境部等10部门联合印发的关于印发医疗机构废弃物综合治理工作方案的通知》（国卫医发〔2020〕3号）和《云南省医疗卫生机构废弃物综合治理实施方案》，推进建立我省医疗废物信息化管理平台，实现废物监管信息互通共享，现将有关事项通知如下：

一、信息平台覆盖范围

云南省医疗废物监管信息平台由省卫生健康委统一建设，并委托云南省医疗服务质量评估中心开展日常管理，包括卫生健康行政部门医疗废物监管信息平台和各医院院内医疗废物信息系统。卫生健康行政部门医疗废物监管信息平台管理使用权限包括省级、州市级和县区级。各医院院内医疗废物信息系统涵盖全省二级及以上医疗机构（含中医医院、妇幼保健机构）和产生医疗废物的疾控机构和血液中心（血站）等的用于医疗机构内部医疗废物管理的信息系统,并按照分期推进、全省覆盖、闭环管理的要求逐步完成建设。乡镇卫生院和社区卫生服务中心在一定期限内，向属地县级卫生健康行政部门申请平台账号将医疗废物产生及转运情况输入本系统。鼓励一级及其它社会办医疗机构开通医疗废物信息监管系统并向属地卫生健康部门提出申请，接入全省医疗废物监管信息平台。

二、信息平台管理模式

卫生健康行政部门监管信息系统由省级统一建设, 各级卫生健康部门分级使用。为确保全省数据的规范性和真实性，各医疗机构院内医疗废物在线监测数据需直接对接卫生健康部门监管系统，不允许通过服务器中转推送，须按照本通知的时间要求和技术规范要求接入卫生健康部门监管系统。监管平台免费接入符合省级管理要求的医疗卫生机构医疗废物实时数据，按照属地管理要求，各州市辖区医疗机构数据监管及工作对接由属地卫生健康部门负责。

三、平台建设时间要求

（一）卫生健康部门医疗废物信息平台

2020年10月底前，全省所有州市卫生健康行政部门开通医疗废物在线监管系统平台账号，并督导完成辖区医疗机构接口准备；委属委管医疗机构账号由省级统一分配给属地卫生健康部门并由州市负责发放，其医疗废物日常监管由属地州市级卫生健康行政部门负责。2020年12月之前，所有州市和县级卫生健康行政部门开通医疗废物在线监测系统平台账号，并完成辖区医疗卫生机构及乡镇、社区医疗卫生机构接口准备（接口准备技术要求参见附件2，可与卫生健康行政部门监管信息系统平台提供方“陕西公众智能监测技术有限公司”人员咨询，联系人及电话：高钰皓  18669025877）。各级卫生健康部门信息平台开通后，要及时督促辖区医疗机构按照本通知的时间要求和技术规范要求，尽快建设医疗机构内在线监测系统并及时将数据接入平台。

（二）医疗卫生机构内医疗废物信息系统时间要求

1.2021年12月前，结合《云南省生态环境厅 云南省卫生健康委员会关于做好云南省固体废物（医疗废物）环境管理信息化平台（一期）建设有关工作的通知》有关工作要求，昆明、曲靖、红河、昭通、德宏等5个州市的县级以上的重点医疗机构，玉溪、楚雄、丽江、普洱等11个州市的州市级医疗机构，合计共65家医疗机构（见附件1）需完成医院内医疗废物监管信息系统建设并将系统接入属地卫生健康部门医疗废物信息平台。

2. 其余产生医疗废物的二级及以上医疗卫生机构应于2022年6月前完成医院内医疗废物监管信息系统建设并将数据接入卫生健康部门医疗废物信息平台。确有困难无法完成信息平台接入的，要向属地卫生健康部门提出正式书面申请，说明暂时无法完成信息系统建设的原因和预计完成建设的时间，并经州市卫生健康行政部门审核后转报至省级，经省级同意后发放临时数据录入账号，按照实际情况每日及时录入医疗废物产生和转运等数据。

3.乡镇卫生院和社区卫生服务中心应于2021年1月底前将2020年1-12月本机构医疗废物产生及转运数据录入信息系统，从2021年2月起，每月15日前将上一个月医疗废物产生及转运情况录入系统，并将数据及时传送至属地县级卫生健康行政部门信息平台。鼓励有条件的地区集中开展包含乡镇卫生院和社区卫生服务中心的基层医疗机构内医疗废物信息化建设，提升工作效率，避免虚假数据，实现实时在线监管。

四、有关事项

（一）加强组织领导

各级卫生健康行政部门要高度重视、充分认识医疗废物信息系统建设工作的重要性和紧迫性，加强组织领导，明确具体管理部门人员和管理职责，积极组织辖区内各级医疗机构召开培训推广会，及时进行平台部署，确保在指定时间内完成建设工作。各州市、县级卫生健康部门要确定1名工作负责人和1名工作对接人负责本单位医疗废物监管信息平台建设对接和有关工作，并由州市卫健委以州市为单位将人员信息于9月16日下班前按照附件4格式以州市为单位汇总后报送省卫生健康委邮箱：ynswstyzc@126.com，邮件标注“XX州/市医疗废物监管信息平台建设联络员信息表”。

（二）技术规范要求

为保证医疗废物监管数据质量和工作规范，请各医疗机构完成信息系统建设后，严格按照省级下发的技术规范上传真实数据，不符合省级技术规范的数据平台一律不予接收。严格按照设备点对点接入原则接入同级卫生健康行政部门，严禁数据中转，严禁擅自修改各医疗卫生机构上传的数据，严禁伪造、编造数据，严禁擅自将平台收集的数据向无关机构和个人公开（具体技术规范要求参照附件2）。平台接口免费对各医疗机构开放，请各医疗机构严格按照平台接入操作指南，将实时数据对接至卫生健康行政部门医疗废物监管平台（具体接入指南要求参照附件3）。

（三）强化督导检查

各级卫生健康行政部门应于2020年12月底前对各医疗机构医疗废物信息系统建设情况组织进行阶段性评估，对于不按时间要求完成信息系统建设和接入的单位，要加强督促指导，情况严重的要给予通报批评并责令限期整改，对于拒不履行职责的有关单位，追究其相关负责人责任。省级将适时对各地州市卫生健康行政部门医疗废物信息平台建设工作开展情况进行综合评估考核。

（四）做好系统使用

各级卫生行政部门、卫生监督机构要高度重视辖区医疗废物在线监管系统建设工作，要加强管理和督察，及时督促各医院按时接入信息平台，并及时报送医疗废物产生及转运等有关数据，加强系统平台使用，确保各医疗机构按照省级平台的技术规范与管理要求进行数据的实时上报。

各级卫生健康行政部门医疗废物监管平台软件由全省统一配发下放，免费使用，免费维护，免费升级。建设和使用过程中的任何技术问题，可直接与卫生健康部门医疗废物信息平台承建公单位“陕西公众智能监测技术有限公司”联系（联系人及电话：高钰皓18669025877）。

联系人及电话：

省卫生健康委医政医管局:谢敏 0871-67195123

省健康数据中心：金爱 18788476886

省医疗质量评估中心：任明丹 15198766201

附件：1.首批65家试点医疗机构名单

2.云南省医疗废物监管信息平台技术规范要求

3. 云南省医疗废物在线监管系统平台接入指南

4.医疗废物监管信息平台建设联络员信息表

云南省卫生健康委办公室

2020年9月11日

附件1

首批65家试点医疗机构名单

| 序号 | 州市 | 医疗机构名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 昆明市 | 云南省第一人民医院 |
| 2 |  | 云南省第二人民医院 |
| 3 |  | 云南省第三人民医院 |
| 4 |  | 昆明医科大学第一附属医院 |
| 5 |  | 昆明医科大学第二附属医院 |
| 6 |  | 云南省肿瘤医院 |
| 7 |  | 云南省阜外心血管病医院 |
| 8 |  | 云南省中医医院 |
| 9 |  | 云南中医药大学第二附属医院 |
| 10 |  | 昆明医科大学第一附属医院呈贡医院 |
| 11 |  | 云南新昆华医院 |
| 12 |  | 云南昆钢医院 |
| 13 |  | 昆明市延安医院 |
| 14 |  | 昆明市第一人民医院 |
| 15 |  | 昆明市妇幼保健院 |
| 16 |  | 昆明市儿童医院（书林院区） |
| 17 |  | 昆明市儿童医院（前兴院区） |
| 18 |  | 昆明市第三人民医院 |
| 19 |  | 昆明市中医医院 |
| 20 |  | 安宁市人民医院 |
| 21 |  | 宜良县第一人民医院 |
| 22 |  | 嵩明县人民医院 |
| 23 |  | 寻甸回族彝族自治县第一人民医院 |
| 24 |  | 昆明市东川区人民医院 |
| 25 |  | 石林彝族自治县人民医院 |
| 26 | 曲靖市 | 曲靖市第一人民医院 |
| 27 |  | 曲靖市第二人民医院 |
| 28 |  | 会泽县人民医院 |
| 29 |  | 陆良县人民医院 |
| 30 |  | 师宗县人民医院 |
| 31 |  | 曲靖市马龙区人民医院 |
| 32 |  | 罗平县人民医院 |
| 33 |  | 曲靖市妇幼保健院 |
| 34 |  | 宣威市第一人民医院 |
| 35 |  | 曲靖市沾益区人民医院 |
| 36 | 昭通市 | 昭通市第一人民医院 |
| 37 |  | 昭通市第二人民医院 |
| 38 |  | 昭通市中医医院 |
| 39 |  | 水富市人民医院 |
| 40 |  | 镇雄县人民医院 |
| 41 |  | 彝良县人民医院 |
| 42 | 红河州 | 红河州第一人民医院 |
| 43 |  | 红河州第三人民医院 |
| 44 |  | 个旧市人民医院 |
| 45 |  | 开远市人民医院 |
| 46 |  | 石屏县人民医院 |
| 47 |  | 弥勒第一医院 |
| 48 |  | 蒙自市人民医院 |
| 49 | 德宏州 | 德宏州人民医院 |
| 50 |  | 瑞丽市人民医院 |
| 51 | 玉溪 | 玉溪市人民医院 |
| 52 |  | 峨山彝族自治县人民医院 |
| 53 | 保山 | 保山市人民医院 |
| 54 |  | 保山市第三人民医院 |
| 55 |  | 腾冲市人民医院 |
| 56 | 大理 | 大理大学第一附属医院 |
| 57 |  | 大理白族自治州人民医院 |
| 58 | 楚雄 | 楚雄彝族自治州人民医院 |
| 59 | 丽江 | 丽江市人民医院 |
| 60 | 迪庆 | 迪庆藏族自治州人民医院 |
| 61 | 普洱 | 普洱市人民医院 |
| 62 | 西双版纳 | 西双版纳傣族自治州人民医院 |
| 63 | 临沧 | 临沧市人民医院 |
| 64 | 文山 | 文山壮族苗族自治州人民医院 |
| 65 | 怒江 | 怒江傈僳族自治州人民医院 |
| 备注 | 筛选原则：1．昆明、曲靖、红河、昭通、德宏5个州市的县级以上的重点医疗机构； 2．玉溪、楚雄、丽江、普洱等11个州市的州市级医疗机构； 3．19个医疗废物集中处置中心服务范围全部覆盖名单内医疗机构。 |

附件2

云南省医疗废物监管信息平台技术规范要求

1数据接入总体要求

医疗卫生机构医疗废物在线监管设备必须符合省卫健委发布的接口标准、数据规范、信息标识规范和预警触发机制要求。

2接口标准详见附件3

3数据规范

3.1医疗废物数据应体现医疗废物在医疗机构内部流转过程，包含完整的收集信息、入库信息、出库信息。

3.1.1收集信息：至少包含医疗废物唯一标识、收集人、医院信息、科室信息、交接人信息、时间信息、医疗废物类型信息、医疗废物重量信息、收集设备信息等。

3.1.2入库信息：至少包含入库交接人信息、入库时间、入库数量重量信息、周转箱唯一标识等。

3.1.3出库信息：至少包含周转箱唯一标识、出库人信息、转运人信息、处置公司信息、转运车辆信息、出库时间信息、出库数量重量信息等。

3.2医疗废物包装袋上的条码与医疗机构周转箱上的条码，应符合省级平台统一编码规则要求，可通过省级平台的App扫码追溯各袋医疗废物在医疗机构内部的流转信息，各周转箱内医疗废物的流转信息，以及该周转箱的交接、转运等信息。

编码采用20位字符串格式，由6位行政区域编码、2位技术服务商编号、11位包装袋或周转箱编号，以及1位废物类型（A感染、B损伤、C药物、D病理、E化学、F胎盘、G输液瓶/袋(玻璃)、H输液瓶/袋(塑料)、I特殊性感染废物）组成。

4信息标识规范

4.1医疗废物包装袋上应张贴唯一识别条码，出医疗机构的周转箱上需按条码规范张贴周转箱条码，作为医疗废物追溯的凭据，可通过平台App进行扫码追溯，并可直接查看周转箱条码与医疗废物包装袋条码的关联关系。

4.2医疗废物包装袋在扎口前，应由科室护士按照国家相关管理规范要求，进行分类封装、扎口、并张贴对应医疗废物类型的物联网条码；交接时，收集人采集医疗废物包装袋上张贴的物联网条码获取医疗废物信息，并进行称重等收集作业。

4.3 医疗机构内部应以纸质或者可打印的电子版保留医疗废物的交接记录信息，至少包含医院名称（或简称）、科室信息、交接人信息、收集人信息、收集时间、医疗废物类型、每种类型的医疗废物包数，每种类型的医疗废物重量。

4.4医疗废物入库时，应按类别将医疗废物包装袋称重后装入周转箱，粘贴周转箱条码，并建立周转箱与医疗废物包装袋之间的关联关系。

4.5医疗废物出库时，应按本数据规范中出库信息的具体内容要求上传出库数据，并可形成可打印的电子版转运联单。

5预警触发规范

5.1收集前

未出医疗废物预警：当天定时查询各科室设置的时限内是否有收集医疗废物，没有则针对科室进行未出医疗废物预警。

5.2收集中

5.2.1违规交接预警：各包医疗废物收集数据中，交接双方人员信息不全，判断为违规交接进行预警。

5.2.2破损预警：收集中出现医疗废物包装袋、锐器盒等破损情况，收集人员扫描破损预警指令码，上报破损预警。

5.2.3泄漏预警：收集中出现医疗废物泄漏情况，收集人员扫描泄漏预警指令码，上报泄漏预警。

5.3入库

5.3.1入库超时预警：医疗废物收集后，未在设置的时限内入库，判断为入库超时预警。

5.3.2入库重量预警：各包医疗废物入库重量对比收集重量，超出设置的预警限值范围，判断为入库重量预警。

5.4出库

5.4.1出库超时预警：医疗废物入库后，未在48小时内出库，判断为出库超时预警。

5.4.2出库重量预警：各箱医疗废物出库重量对比入库重量，超出设置的预警限值范围，判断为出库重量预警。

6 信息安全规范

6.1 数据真实性规范

所有医疗机构在线监测设备的数据，各单位与医疗废物信息化管理承建单位签订数据保密协议，承建单位根据上级要求实时传送数据。

6.2 数据安全性规范

所有在线监测设备，需向平台获取数据传输的SDK文件及使用说明进行进行配置传输，非经过SDK接口传输的数据，平台不予以接收。除SDK文件外，平台不向任何第三方提供加密规则，加密算法与密钥信息。

6.3 数据有效性规范

平台接收实时医疗废物收集数据，对发送数据时间与收集时间相差超过2天的数据，平台不予接收；

对识别到的持续异常数据流，平台将自动停止该数据流；

平台将对各种输入信息进行有效性校验，对校验未通过的数据，平台不予接收，主要涉及如下4大类42小类异常：

| 编号 | 异常类型 | 拦截原因 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、不符合收集、入库、出库数据规范 | 条码不能为空 | 因上传数据中，无相关组织机构或设备信息，故无法判断有多少家医疗机构 |
| 2 |  | 医疗机构编码不能为空 | 原因同上 |
| 3 |  | 收集时间不能为空 | 未按规范上传收集时间信息 |
| 4 |  | 收集人不能为空 | 未按规范上传收集人信息 |
| 5 |  | 医疗废物类型不能为空 | 未按规范上传医疗废物类型信息 |

| 6 | 一、不符合收集、入库、出库数据规范 | 收集重量不能为空 | 未按规范上传收集重量信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | 移交人员不能为空 | 未按规范上传移交人员信息 |
| 8 |  | 设备编号不能为空 | 未按规范上传设备编号信息 |
| 9 |  | 科室编码不能为空 | 未按规范上传科室编码信息 |
| 10 |  | 入库时间不能为空 | 未按规范上传入库时间信息 |
| 11 |  | 出库人员信息不能为空 | 未按规范上传出库人员信息 |
| 12 |  | 转运车辆不能为空 | 未按规范上传转运车辆信息 |
| 13 |  | 处置公司不能为空 | 未按规范上传处置公司信息 |
| 14 |  | 转运人不能为空 | 未按规范上传转运人信息 |
| 15 |  | 出库时间不能为空 | 未按规范上传出库时间信息 |
| 16 |  | 周转箱码不能为空 | 未按规范上传周转箱码信息 |
| 17 |  | 出库重量不能为空 | 未按规范上传出库重量信息 |
| 18 | 二、不符合医疗废物条码数据规范 | 条码不合法 | 医疗废物条码长度不规范 |
| 19 |  | 医疗废物条码格式错误 | 医疗废物条码中信息不规范 |
| 20 |  | 条码格式非法 | 医疗废物条码中含特殊字符（非数字或字母） |
| 21 | 三、不符合周转箱条码数据规范 | 箱码格式不正确 | 箱码长度不规范 |
| 22 |  | 箱码格式非法 | 箱码中机构信息有误 |
| 23 |  | 箱码格式错误 | 箱码中含特殊字符（非数字或字母） |
| 24 | 四、上传数据异常 | 条码不存在 | 入库时上传的医疗废物条码在医疗废物收集的记录中不存在 |
| 25 |  | 医疗机构编码错误 | 收集医疗废物时上传的医疗机构编码错误 |
| 26 |  | 医疗机构不存在 | 没有与上传数据中的医疗机构编号对应的医院 |
| 27 |  | 科室编码错误 | 上传数据中科室编码长度不符合规范 |
| 28 |  | 科室不存在 | 没有与上传数据中的科室编号对应的科室 |
| 29 |  | 医疗废物类型非法 | 不属于五种医疗废物类型 |
| 30 |  | 医疗废物条码重复 | 已有该医疗废物条码的相关记录（收集接口上传的医疗废物条码） |

| 31 | 四、上传数据异常 | 收集时间格式错误 | 收集时间不符合规范 |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 |  | 收集时间非法 | 上传的收集时间不在当前时间的48小时之内 |
| 33 |  | 收集重量非法 | 上传的收集重量不符合规范（保留的小数大于三位） |
| 34 |  | 医疗废物重量不合法 | 医疗废物重量不在合理范围内，上传数据中的重量>=100kg或<=0kg |
| 35 |  | 设备不存在 | 没有与上传数据中的设备编号对应的设备或该设备和与之绑定的医院不匹配 |
| 36 |  | 入库时间格式错误 | 入库时间格式不规范 |
| 37 |  | 入库时间不合法 | 该医疗废物入库时间比当前时间还晚或入库时间比收集时间早 |
| 38 |  | 出库重量错误 | 出库重量<=0kg |
| 39 |  | 出库重量不合法 | 出库重量不符合规范（保留的小数大于三位） |
| 40 |  | 出库时间格式错误 | 出库时间不符合规范 |
| 41 |  | 出库时间不合法 | 出库时间=入库时间或出库时间在入库时间之前 |
| 42 |  | 未找到周转箱或相关数据 | 通过上传数据中的周转箱码没有找到与之对应的医疗废物数据 |

6.4 条码全省唯一性分配规范

各技术供应商需在平台进行登记注册，并获取技术供应商编号，后续技术供应商可自行生成条码，6位区县行政编码+ 2位技术供应商编码+11位编码+1位医疗废物类型，20位条码的前8位按照此规则进行划分，保障条码不重复。

附件3

云南省医疗废物在线监管系统平台

接入指南

# 目 录

目 录	1

1 接入说明	3

2 接入申请	3

3 接入回执	3

4 接口调试（数据接入）	4

4.1 调试前说明	4

4.1.1 科室护士录入	4

4.1.2 设备管理	4

4.1.3 可追溯说明	5

4.2 SDK文件	5

4.2.1 SDK使用	5

4.2.2  SDK包文件	5

4.4获取设备基本信息	5

4.4.1接口名称	5

4.4.2请求参数	5

4.4.3入参数据示例	5

4.4.4返回参数与示例	5

4.5获取科室和护士	10

4.5.1接口名称	10

4.5.2请求参数	10

4.5.3请求数据示例	10

4.5.4返回参数与示例	10

4.6医疗废物收集	15

4.6.1接口名称	15

4.6.2请求参数	15

4.6.3请求数据示例	16

4.6.4返回参数与示例	16

4.7收集交接	17

4.7.1接口名称	17

4.7.2请求参数	17

7.7.3请求数据示例	17

4.7.4返回参数与示例	18

4.8箱包捆绑入库	18

4.8.1接口名称	18

4.8.2请求参数	18

4.8.3请求数据示例	18

4.8.4返回参数与示例	19

4.9医疗废物批量入库	19

4.9.1接口名称	19

4.9.2请求参数	19

4.9.3请求数据示例	19

4.9.4返回参数与示例	20

4.10医疗废物箱包捆绑出库	20

4.10.1接口名称	20

4.10.2请求参数	20

4.10.3请求数据示例	20

4.10.4返回参数与示例	21

4.11医疗废物（破损/泄漏）预警上报	21

4.11.1接口名称	21

4.11.2请求参数	21

4.11.3请求数据	21

4.11.4返回参数与示例	21

4.12回单打印	22

4.12.1接口名称	22

4.12.2请求参数	22

4.12.3请求数据	22

4.12.4返回参数与示例	22

4.13医疗废物视频上传	23

4.13.1接口名称	23

4.13.2请求参数	23

4.13.3请求数据示例	24

4.13.4返回参数与示例	24

1 接入说明

本文档为点对点对接方式所编写的接入流程指南：由医疗机构采购的医疗废物在线监管硬件设备，通过设备直接与平台进行对接。主要包括接入申请与回执、接口调试说明（校验、数据）。

总体流程概述如下：第三方提供医疗机构接入申请表，附基本信息；技术公司根据申请表与基本信息进行医疗机构建立与账户分配，提供第三方接入回执；第三方根据回执信息，即可进行（接口调试后）数据接入。

# 2 接入申请

第三方根据省卫健委文件《医疗废物在线监管平台接入流程》，提供接入申请表。

另需第三方提供相关预警配置所需限值范围。而后，联系技术公司进行接入回执。

文档交互：接入申请表、预警时限配置表。

# 3 接入回执

技术公司根据接入申请表与预警配置信息，进行医疗机构建立与账号分配，提供回执。

文档交互：医疗机构_接入回执。

# 4 接口调试（数据接入）

第三方拿到技术公司回执后，即可进行医疗机构数据接入工作（接口调试、业务匹配等）。

## 4.1 调试前说明

### 4.1.1 科室护士录入

技术公司已为各接入医疗机构分配了管理账号，自行进行科室护士录入与设备管理工作，于相关接口调试与接口数据上传字段所用。科室护士录入操作步骤参考如下：

（1）登录管理账号，点击进入“后台管理”；

（2） 添加部门（如：住院部、门诊部等）；

（3） 添加科室（如：儿科、妇科等），科室编号为不可重复三位数字，设置未出医疗废物时限；

（4）添加护士，护士编号为不可重复四位数字。

### 4.1.2 设备管理

登录管理账号，前台“设备管理”添加设备自行管理；

设备为数据接入/接口调试（心跳包校验）时必添加项。“设备编码”为设备唯一标识，12位字符串格式，对应于医疗废物收集上传接口中carNumber字段（各设备传入数据时此字段与各设备的设备编码对应）。

### 4.1.3 可追溯说明

按接入数据需求传入医疗废物收集、转运信息，单包医疗废物必填字段信息（医院、科室、交接人、收集人、时间信息）。APP医疗废物追溯模块扫描单包医疗废物条码，可追溯至单包医疗废物所在医院、科室、收集人、交接人、时间信息。

实时追溯单包医疗废物相关信息，监管各包医疗废物的处置情况。

## 4.2 SDK文件

### 4.2.1 SDK使用

Android开发人员在开发设备端app时需引入此publicinc-sdk-1.0.0.jar文件到项目工程里。

### 4.2.2  SDK包文件

调用：MedicalWasteService类的里面的方法。方法名见4.4以后。

## 4.4获取设备基本信息

### 4.4.1接口名称

PublicResponse<PfEquipmentManagerVO> getEquipmentInfo(String equipmentCode);

### 4.4.2请求参数

| 参数名 | 描述 | 必要性(值) | 必要性说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备编号 | Y | \ |

## 4.5获取科室和护士

### 4.5.1接口名称

PublicResponse<List<DepartmentVO>> getDepartMentInfoList(String hospitalCode);

### 4.5.2请求参数

| 参数名 | 描述 | 必要性(值) | 必要性说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| hospitalCode | 医院编码 | Y |  |

## 4.6医疗废物收集

### 4.6.1接口名称

PublicResponse<MwWovenBags> medicalWasteBaggingSave(MedicalWareDTO<MwWovenBagsDTO> medicalWareDTO);

### 4.6.2请求参数

| 参数名 | 描述 | 必要性(值) | 必要性说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| userId | 护士id | Y |  |
| organizationName | 科室名称 | Y |  |
| collectionNurse | 护士id | Y |  |
| organizationCode | 科室编码 | Y |  |
| measuringUnit | 单位 | Y |  |
| barcode | 医疗废物箱编码 | Y |  |
| wasteType | 医疗废物类型 | Y |  |
| articleQuality | 重量 | Y |  |

## 4.7收集交接

### 4.7.1接口名称

PublicResponse updateMwWovenBagsCollect(MedicalWareDTO<NewMwWovenBagsDTO> newMwWovenBagsDTO);

### 4.7.2请求参数

| 参数名 | 描述 | 必要性(值) | 必要性说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| userId | 收集人id | Y |  |
| transferPerson | 护士二维码参数 | Y | 二维码json字符串 |

## 4.8箱包捆绑入库

### 4.8.1接口名称

PublicResponse batchOutboundTransBin(MedicalWareDTO<MwWovenBagsDTO> medicalWareDTO)

### 4.8.2请求参数

| 参数名 | 描述 | 必要性(值) | 必要性说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| userId | 操作人id | Y |  |
| boxWeight | 医疗废物箱重量 | Y |  |
| stagingRoom | 暂存间编码 | Y |  |
| transBin | 医疗废物箱编码 | Y |  |
| warehousingPerson | 入库人id | Y |  |
| id | 医疗废物id | Y |  |
| weight | 入库重量 | Y |  |

## 4.9医疗废物批量入库

### 4.9.1接口名称

PublicResponse batchWarehousing(MedicalWareDTO<MwWovenBagsDTO> medicalWareDTO)

### 4.9.2请求参数

| 参数名 | 描述 | 必要性(值) | 必要性说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| userId | 操作人id | Y |  |
| warehousingPerson | 收集人id |  |  |
| ids | 医疗废物收集id |  |  |
| stagingRoom | 暂存间编码 |  |  |

## 4.10医疗废物箱包捆绑出库

### 4.10.1接口名称

PublicResponse batchOutboundTransBin(MedicalWareDTO<MwWovenBagsDTO> medicalWareDTO);

### 4.10.2请求参数

| 参数名 | 描述 | 必要性(值) | 必要性说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| userId | 操作人id | Y |  |
| outboundPerson | 出库人id | Y |  |
| collectPerson | 转运人id | Y |  |
| outPutCarNumber | 转运车编码 | Y |  |
| outPutCompany | 转运公司编码 | Y |  |
| id | 医疗废物箱编码 | Y |  |
| outPutWeight | 出库重量 | Y |  |

## 4.11医疗废物（破损/泄漏）预警上报

### 4.11.1接口名称

PublicResponse earlyWarning(MedicalWareDTO<MwWovenBagsDTO> medicalWareDTO);

### 4.11.2请求参数

| 参数名 | 描述 | 必要性(值) | 必要性说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| damagedState | 预警类型 | Y | 泄漏 2- 破损 |
| id | 医疗废物id | Y |  |

## 4.12回单打印

### 4.12.1接口名称

PublicResponse<PrintPatientNumberVO> printReceiptNumber(PrintPatientNumberDTO dto);

### 4.12.2请求参数

| 参数名 | 描述 | 必要性(值) | 必要性说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| hospitalCode | 医院编码 | Y |  |
| department | 科室编码 | Y |  |
| printTime | 打印时间 | Y |  |
| departmentName | 科室名字 | Y |  |

## 4.13医疗废物视频上传

### 4.13.1接口名称

PublicResponse videoUpload(VideoUploadDTO videoUploadDTO);

### 4.13.2请求参数

| 参数名 | 描述 | 必要性(值) | 必要性说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| file | 文件信息 | Y |  |
| hash | 文件hash值 | Y |  |

附件4

医疗废物监管信息平台建设联络员信息表

填表单位：______州（市）卫健委（或省直________医院）

| 单位 | 职务 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

填表人：___________    填表人电话：_____________

云南省卫生健康委办公室                 2020年9月11日印发

# Text boxes

云南省卫生健康委员会办公室文件